# Отчёт о развитии образовательного навигатора

Проект Ресоциализация участников СВО   Версия 2.0

Рабочая редакция для согласования · 6 сентября 2026 года

Подготовлена первая очередь версии 2.0: переработан интерфейс, рекомендации связаны с единым реестром, добавлены сравнение и избранное, собраны 238 записей из официальных источников. В корпус вошли все 163 карточки основного каталога РГСУ по шести уровням образования. Полный охват филиалов, ДПО и вузов России пока не достигнут.

Отчёт фиксирует выполненные работы и границы проверки. Он не является актом приёмки промышленной системы. Генеративная модель, обработка заявок, интеграции и доказанная пользовательская эффективность не заявляются как реализованные результаты.

# 1 Основание и обратная связь

Ранее коллегам были направлены промежуточные материалы и ссылка на прототип 1.0. В сообщении содержалось приглашение на «Техносреду» 2 сентября в 16:45 в аудиторию 203 Технопарка. Протокол встречи и сведения о её фактическом проведении не предоставлены; решения по итогам встречи не реконструируются.

Подтверждённая обратная связь инициатора: улучшить дизайн и найти реальные образовательные программы РГСУ и других вузов. Дополнительно определён национальный охват с поэтапным наполнением. Эти уточнения стали основанием редакции 2.0.

# 2 Что показал аудит версии 1.0

| Наблюдение | Основание | Изменение |
| --- | --- | --- |
| Каталог содержал 1 027 строк с демонстрационной маркировкой | Публичная страница и data/programs.csv | Новый реестр формируется отдельно из прочитанных официальных источников |
| Рекомендации выбирались из шести заранее заданных примеров | Массив featuredPrograms и renderRecommendations в опубликованном исходном коде | Рекомендации рассчитываются по тому же реестру, который открыт в каталоге |
| Образование не использовалось как жёсткий ограничитель, формат и регион давали лишь прибавку к баллам | Код renderRecommendations | Базовые ограничения применяются до ранжирования |
| Форма обращения демонстрировала отправку без реального запроса | Обработчик формы и сообщение прототипа | Предложены реальные контакты РГСУ и файл вопросов без ложной заявки |
| Исходный документ называл React и TypeScript, тогда как репозиторий содержал HTML, CSS и JavaScript | Сопоставление раздела 9.2 исходного ТЗ с репозиторием | В этом отчёте технология описана по фактической реализации |

# 3 Реализованные изменения

Новый интерфейс с постоянной навигацией, рабочим подбором на первом экране, светлыми карточками и единым синим акцентом действий.

Шесть разделов: подбор, каталог, избранное, сравнение, источники и помощь. Для мобильного экрана предусмотрена компактная навигация.

Четырёхшаговый профиль с необязательным свободным описанием, выбором образования и условий, подтверждением распознанных направлений.

Поиск по названию, вузу, коду, региону и классификационным тегам; фильтры уровня, региона, формы, направления, РГСУ и наличия опубликованных бюджетных мест.

Карточки со ссылкой на источник, датой сверки и неизвестными полями; стоимость «от» и неопределённый набор обозначены отдельно.

Сравнение до трёх программ, печать таблицы, избранное в текущем браузере.

Независимые настройки текста, контраста, размера кнопок, подчёркивания ссылок, количества дополнительных блоков и движения.

Официальные контакты приёмной комиссии РГСУ и скачивание вопросов для консультации. Свободный текст профиля в скачиваемый файл не включается.

Фактическая технология: HTML, CSS и JavaScript ES Modules; статический JSON-каталог; отдельный модуль правил; сборка и тесты средствами Node.js. Клиентская сборка не требует ключа ИИ-провайдера и не содержит серверного хранилища заявок.

# 4 Каталог и его подтверждённый охват

| Источник | Число | Что включено |
| --- | --- | --- |
| РГСУ | 163 | Все 163 карточки головного каталога на дату проверки. СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура. Филиалы и ДПО не входят в этот знаменатель. |
| ИТМО | 20 | 20 карточек первой страницы из 27 заявленных программ бакалавриата. Детальные условия дополнены для программы системного и прикладного ПО. |
| ТПУ | 36 | 36 направлений бакалавриата и специалитета из перечня 2026 года. Профили и условия каждой программы требуют следующей сверки. |
| РГУТИС | 16 | 16 однозначно выделенных профилей головного вуза. Строки с объединёнными профилями и отдельным институтом оставлены для ручной сверки. |
| УрФУ | 1 | Одна программа ИРИТ-РТФ. Стоимость «до» не преобразована в цену «от». |
| СКФУ | 1 | Одна программа; условия дополнены по странице Центра ТОП ИТ. Требования внутреннего отбора не считаются подтверждённым допуском. |
| КФУ · Набережночелнинский институт | 1 | Одна программа. Кампус в Набережных Челнах, не в Казани. |

Всего — 238 записей: 202 карточки программ или профилей и 36 направлений ТПУ. Сумма является числом записей разных явно обозначенных типов, а не количеством уникальных предложений приёма. Представлены семь вузов или подразделений в шести федеральных округах. Южный и Дальневосточный округа в первой очереди ещё не представлены.

## 4.1 Основной каталог РГСУ

| Уровень | Карточек |
| --- | --- |
| Бакалавриат | 51 |
| Специалитет | 9 |
| СПО | 21 |
| Магистратура | 47 |
| Аспирантура | 28 |
| Ординатура | 7 |
| Всего | 163 |

Число 163 сверено с карточками на странице основного каталога. Оно не подменяет опубликованный вузом общий показатель 340 образовательных программ: основания и состав этих показателей различаются. Полнота 163 из 163 относится только к указанной странице, шести уровням и дате проверки.

## 4.2 Пробелы и качество источников

Портал ДПО РГСУ найден по ссылке с основного сайта. Полученная версия страницы содержит шаблонные фрагменты в сравнении и не предоставляет надёжный полный перечень курсов. Такие фрагменты не импортированы.

Филиалы РГСУ требуют самостоятельной сверки. Нельзя переносить условия головного вуза в другой город или считать зарубежный филиал частью российского охвата.

В ИТМО прочитаны 20 видимых карточек первой страницы при 27 заявленных программах бакалавриата. Полнота списка ИТМО не заявляется.

Для ТПУ подтверждён перечень направлений 2026 года; стоимость, срок и форма конкретного профиля не восстановлены по догадке.

В РГУТИС импортированы 16 однозначных профилей; объединённые строки и отдельный институт оставлены для дополнительной сверки.

В УрФУ стоимость указана как верхняя граница. Она не записана в поле нижней цены.

В КФУ сохранён фактический Набережночелнинский институт; программа не отнесена к кампусу в Казани.

Прежний массив 1 027 строк сохранён в исходных материалах и не используется в новой выдаче без проверки.

Поле «проверено» в этой очереди означает сверку опубликованного источника. Ответственный сотрудник вуза не подтверждал каждую запись. Неизвестные сведения и требования внутреннего отбора остаются явными ограничениями.

# 5 Реализованная логика подбора

Подбор использует воспроизводимые правила. Учитываются завершённое образование, выбранные направления, округ, форма, точный срок и бюджетные условия. Темы, предложенные по словам описания, пользователь может исправить. Если известное условие противоречит запросу, запись исключается. Если критичное значение неизвестно, запись показывается отдельно для уточнения.

При одинаковой внутренней оценке сначала показываются программы РГСУ. Этот порядок раскрыт в интерфейсе. РГСУ не получает бонус, способный обойти ограничения. Пользовательский процент успеха не рассчитывается; генеративный ИИ не подключён. Сопоставление слов ограничено и не заменяет профессиональную ориентацию.

Существенный пример: запрос «до шести месяцев» не превращает четырёхлетний бакалавриат в короткую программу. Если подтверждённых коротких курсов в корпусе нет, сервис сообщает об отсутствии подходящих вариантов. Аналогично наличие ДОТ не подтверждает обучение без очных посещений.

# 6 Проверки и границы доказательств

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Автоматические тесты каталога и правил | 24 теста пройдены. Проверены ID, источники, состав РГСУ, уровни, округ, формы, сроки, бюджет, точное равенство при приоритете РГСУ и объяснения. |
| Синтаксис клиентского приложения | Проверка JavaScript выполнена без ошибок. |
| Локальный запуск | Страница отвечает HTTP 200. Предварительный просмотр открыт в Codex. |
| Пользовательские и браузерные испытания | Отдельная сквозная проверка в браузере, экранным диктором и целевой аудиторией не проводилась. Требуется перед внешним пилотом. |
| Качество рекомендаций | Экспертная релевантность, NDCG, успешность выбора и трудоустройства не измерялись. Автоматические тесты подтверждают конкретные правила, а не полезность для всех пользователей. |
| Проверка источников владельцами | Не выполнена. Необходимо назначить редакторов и получить контрольные выгрузки. |

Проверенные условия охватывают базовую маршрутизацию. Вступительные испытания, права на льготы, индивидуальные ограничения и актуальный набор не определяются этой версией. Полное соответствие WCAG 2.2 AA и промышленная готовность не заявляются.

# 7 План следующей очереди

| Приоритет | Работа | Условие результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контрольная сверка РГСУ, филиалов в России и ДПО | Согласованный реестр с полными предложениями по формам, годам и базе приёма |
| 2 | Дополнение регионального корпуса и проверка прежних 1 027 строк | Отдельный протокол на вуз; охват восьми округов; известный знаменатель каждой волны |
| 3 | Сквозное тестирование интерфейса и аудит доступности | Пройденные основные сценарии на телефоне, с клавиатурой и экранным диктором |
| 4 | Пилот с представителями аудитории | Заранее утверждённые показатели завершения маршрута и понимания объяснений |
| 5 | Защищённые заявки, администрирование и серверный ИИ | Назначены ответственные, утверждён контур данных, пройдены испытания |

Необходимые решения: назначить владельцев данных и консультаций, согласовать изменённую модель подбора и план проверки, определить место публикации для коллег. Ответственные, бюджет и календарные сроки не назначены предположительно.

# 8 Материалы к передаче

Техническое задание версии 2.0 — отдельный редактируемый документ.

Настоящий отчёт — выполненные работы, показатели корпуса и ограничения.

Рабочий сайт и исходный код, JSON-каталог, правила и автоматические проверки.

Текст сообщения коллегам с приглашением к предметному тестированию без выдуманной даты следующей встречи.

Версия сайта подготовлена для отдельного просмотра; прежняя публикация GitHub Pages не заменена. Доступ к размещённой версии указывается при передаче ссылки. Ссылка на отдельную публикацию не является свидетельством промышленного ввода.

# Источники и материалы

Исходное техническое задание от 28 августа 2026 года

Опубликованный прототип версии 1.0

Исходный код прототипа версии 1.0

РГСУ — официальный источник

ИТМО — официальный источник

ТПУ — официальный источник

РГУТИС — официальный источник

УрФУ — официальный источник

СКФУ — официальный источник

КФУ · Набережночелнинский институт — официальный источник

РГСУ — контакты приёмной комиссии

Портал ДПО РГСУ — требуется отдельная сверка карточек

W3C — WCAG 2.2, целевой ориентир доступности

Дата сверки веб-источников — 6 сентября 2026 года. Ссылки подтверждают опубликованные сведения в пределах указанного охвата. Наличие записи не подтверждает открытый набор или индивидуальный допуск.