# Техническое задание на развитие образовательного навигатора

Проект Ресоциализация участников СВО   Версия 2.0

Рабочая редакция для согласования · 6 сентября 2026 года

Предлагается развивать сервис как понятный маршрут от цели человека к выбору образовательной программы, сравнению условий и обращению в вуз. Редакция 2.0 фиксирует новую структуру интерфейса, правила работы с реальными программами и поэтапное расширение на вузы всей России.

Документ задаёт требования к развитию. Фактически выполненные работы, состав текущего каталога и ограничения реализации описаны в отдельном отчёте 2.0. Утверждение технического задания, назначение ответственных и решение о промышленном вводе не подразумеваются фактом подготовки этой редакции.

# 1 Основание и границы работ

Основание: исходное ТЗ от 28 августа 2026 года, действующий веб-прототип и уточнения инициатора проекта от 6 сентября 2026 года. Приоритеты следующей версии: существенно улучшить дизайн, повысить понятность и интеллектуальность сервиса, найти реальные программы РГСУ и других вузов. Территориальный охват — Российская Федерация с поэтапным наполнением.

Аудитория: участники проекта, ветераны, члены семей и сопровождающие, сотрудники РГСУ, консультанты и редакторы каталога. Пользовательский подбор не принимает решений о зачислении, льготах, медицинской пригодности или трудоустройстве.

| Контур | Содержание | Статус |
| --- | --- | --- |
| Первая очередь 2.0 | Анонимный подбор по правилам, реестр из официальных источников, фильтры, карточки, сравнение, избранное, вопросы для консультации | Реализация описана в отчёте |
| Следующая очередь | Проверка карточек владельцами, предложения по форме и году набора, полное покрытие согласованного реестра РГСУ, дополнительные вузы | Требования этой редакции |
| Промышленный контур | Защищённые заявки, консультанты, администрирование, серверный ИИ, аналитика, интеграции | Ввод после отдельных проверок и регламентов |

# 2 Результат для пользователя

За несколько последовательных шагов сформулировать цель и проверить собственный профиль без регистрации.

Получить варианты с объяснением совпадений и отдельным списком неподтверждённых условий.

Найти программу напрямую в каталоге и сравнить до трёх предложений по единым полям.

Открыть официальный источник и подготовить предметные вопросы для приёмной комиссии.

Вернуться к избранному на своём устройстве и настроить удобный размер текста, контраст и кнопки.

Качество оценивается не количеством экранов или долей ответов ИИ, а корректностью ограничений, пониманием рекомендации и возможностью совершить реальный следующий шаг. Сокращение времени выбора и рост успешности обучения остаются гипотезами до пользовательского исследования.

# 3 Требования к пользовательскому маршруту

| Код | Требование | Критерий проверки |
| --- | --- | --- |
| V2 UX 01 | Четыре шага: цель, образование, условия, проверка. Свободное описание необязательно; образование необходимо для подбора. | Возврат сохраняет ответы текущей вкладки. Без образования система запрашивает уточнение. |
| V2 UX 02 | Направления, извлечённые из описания, доступны для изменения пользователем. | Снятие предложенной темы исключает её влияние на подбор. |
| V2 UX 03 | Каталог доступен независимо от анкеты и ИИ. Поиск учитывает название, организацию, код, регион и классификационные теги. | Комбинация поискового запроса и нескольких фильтров возвращает пересечение условий. |
| V2 UX 04 | Карточка показывает сведения, источник и дату проверки, неизвестные поля, следующий шаг. | Нельзя открыть карточку с утверждением без источника или молча заменить пропуск нулём. |
| V2 UX 05 | Сравнение до трёх программ, избранное и печать сравнения. | Четвёртая программа не добавляется без объяснения; неизвестные значения видны в таблице. |
| V2 UX 06 | Помощь приводит к действующим контактам и списку вопросов. | Нет имитации успешно отправленной заявки, если передачи не было. |
| V2 UX 07 | Пустые результаты, ошибка загрузки и отказ хранилища имеют понятные состояния. | Сбой не показывает случайные рекомендации; доступны повтор загрузки и официальный источник. |

# 4 Единая модель каталога

Единица учёта должна быть определена до подсчёта полноты. Направление подготовки, образовательная программа, профиль, филиал и предложение на конкретный год и форму обучения — разные сущности. Общий счётчик первой очереди учитывает записи; его нельзя трактовать как число всех действующих предложений России.

| Сущность | Обязательные данные |
| --- | --- |
| Организация и подразделение | Устойчивый ID, полное и короткое название, официальный домен, головной вуз или филиал, город, регион, федеральный округ. |
| Программа или профиль | ID, тип записи, название, коды направления, уровень, профиль, организация, классификация и версия классификатора. |
| Предложение обучения | ID программы, год набора, форма, срок, обязательные посещения, база приёма, вступительные испытания, стоимость и период, бюджетные места, специальные требования. |
| Доказательство поля | Значение, URL источника, дата публикации при наличии, дата извлечения, дата содержательной проверки, проверяющий, область действия значения. |
| Статус | Найдена в источнике; проверена редактором; подтверждена владельцем; требует актуализации; архив. Статус приёма хранится отдельно. |

## 4.1 Правила качества

Цена «от» и цена «до» сохраняют исходный смысл; неизвестная цена не равна бесплатному обучению. Годовая стоимость не подменяет стоимость курса.

Количество мест по направлению нельзя переносить на каждую форму, профиль или квоту. Неизвестное число мест не равно нулю.

Заочная форма с дистанционными технологиями не означает отсутствие поездок. Полностью дистанционное обучение отмечается только при прямом подтверждении.

Срок «от четырёх лет» — нижняя граница. Он не доказывает завершение программы в пределах четырёх лет.

Архивный учебный план подтверждает существование программы в соответствующем году, но не текущий приём.

Официальный домен сам по себе недостаточен: шаблонный текст, заглушки и противоречия исключают запись из подтверждённой выдачи.

Обновление проходит валидацию и содержательную проверку. Ошибка одной строки не должна скрываться внутри успешного импорта.

При изменении источника сохраняются предыдущая версия, основания изменения и перечень затронутых предложений.

## 4.2 Охват России и полнота

Для каждой волны формируется перечень организаций и уровней. Полнота рассчитывается как число проверенных уникальных предложений, делённое на число предложений в согласованной контрольной выгрузке за тот же год, кампус и уровень. Если знаменатель неизвестен, публикуется только количество найденных записей и перечень пробелов.

Приоритет наполнения: головной каталог РГСУ; филиалы РГСУ в России и ДПО; проверка ранее собранных 1 027 строк; расширение по всем федеральным округам. Очерёдность вузов определяется запросами пользователей и готовностью данных, а не только известностью организации. Зарубежные филиалы учитываются отдельно от российского охвата.

В целевом контуре источник проверяется не реже одного раза в 30 дней; данные приёмной кампании — не реже одного раза в неделю в период приёма. Частота является требованием к будущему процессу, автоматическое обновление в первой очереди не заявляется.

# 5 Интеллектуальный подбор

## 5.1 Реализуемая логика первой очереди

Интеллектуальность первой очереди обеспечивается воспроизводимыми правилами, пояснениями и управляемой неопределённостью. Система выделяет темы по словам, предлагает пользователю подтвердить их, затем применяет базовые ограничения и ранжирует кандидатов. Генеративная языковая модель в этой сборке не подключена.

Образование задаёт допустимые базовые уровни. При девяти классах база поступления в конкретную программу СПО требует отдельного подтверждения. Ординатура не рекомендуется на основании одного общего признака высшего образования.

Выбранные округ, форма и точный предельный срок являются ограничениями. Несоответствие исключает запись; неизвестное значение переводит её в отдельную группу уточнения.

При требовании бюджета и конкретной формы общее количество бюджетных мест не подтверждает бюджет для этой формы.

Внутренняя оценка: 12 за совпадение выбранной темы; до 20 за совпадения токенов описания по 4 за уникальное совпадение; 6 за применимый переход на следующую ступень или ДПО при соответствующей цели. Это технический порядок, не вероятность успеха.

При точном равенстве оценки сначала показывается РГСУ; принадлежность вузу не увеличивает оценку. При разном соответствии приоритет организации не применяется.

Показывается до шести предварительных вариантов и до трёх записей для уточнения. Для каждого варианта доступны основания, источник и дальнейшее действие.

Правило прежней редакции о 13 критериях и пороге заполнения 8 из 13 не реализуется в первой очереди 2.0. Оно заменено описанной здесь моделью без пользовательского процентного индекса. Это явное проектное изменение, требующее согласования; другие требования доверенности и минимизации данных сохраняются.

## 5.2 Целевая архитектура ИИ

Будущий серверный контур: свободный запрос → извлечение структурированного профиля → подтверждение человеком → проверка допуска на уровне конкретного предложения → ранжирование → объяснение только по переданным фактам → уточнение или консультация. Генеративный компонент не получает полномочий изменять условия допуска и публиковать новые факты каталога.

Для каждого извлечённого признака хранятся основание, неопределённость и версия преобразования. Контекст ответа содержит только прошедшие проверку записи, ссылки и разрешённые поля. Ответ проходит проверку структуры и ссылок. При отсутствии доказательства модель должна сообщить о нехватке данных; каталог продолжает работать при её отказе.

Не допускаются вывод диагнозов, инвалидности, психологического состояния, политических взглядов и других чувствительных характеристик. Пользовательские ограничения интерфейса не используются для рейтинга программ. Выбор ИИ-провайдера, места обработки, стоимости запросов и режима журналирования выполняется до подключения внешней модели.

# 6 Требования к дизайну и доступности

Визуальное направление: спокойный профессиональный сервис, который сохраняет достоинство пользователя и помогает действовать без лишнего напряжения. Главный экран открывает рабочий подбор. На нём нет обязательной регистрации и длинного рекламного вступления.

| Область | Требование |
| --- | --- |
| Структура | Шесть разделов: подбор, каталог, избранное, сравнение, источники, помощь. Постоянная навигация на широком экране; компактная доступная навигация на телефоне. |
| Визуальная система | Тёмно-синий цвет текста и шапки навигатора, белые рабочие поверхности, синий акцент действий. Единая типографика, сетка, радиусы и интервалы. |
| Первичный выбор | Одна основная кнопка на шаг. Вопрос, пояснение, поле и ошибка расположены рядом. Примеры можно редактировать. |
| Карточки | Сначала название и профиль, затем организация, уровень и условия. Следующие действия — подробности, сравнение, сохранение. Нет выдуманных рейтингов и процентов. |
| Адаптивность | Работа от 320 CSS px, увеличение текста до 200 процентов, отсутствие перекрытий. Для сравнительной таблицы допустим собственный прокручиваемый контейнер. |
| Доступность | Клавиатура, видимый фокус, подписанные поля, смысл статуса текстом, управление диалогом с возвратом фокуса, отсутствие обязательного аудио и таймеров. |
| Настройки | Крупный текст, высокий контраст, большие кнопки, подчёркивания, сокращение дополнительных блоков, отключение движения — независимые настройки. |

Целевой уровень — WCAG 2.2 AA. Соответствие подтверждается отдельным аудитом; наличие настроек или прохождение автоматических проверок не заменяет ручную проверку с экранным диктором и представителями аудитории.

# 7 Данные пользователя и эксплуатация

В первой очереди анкета существует в памяти вкладки. На устройстве сохраняются только ID избранных и сравниваемых программ и настройки доступности. Контактная форма навигатора отсутствует; обращение выполняется пользователем через официальный контакт вуза. Тексты анкеты не передаются в аналитику или внешнюю модель.

До создания защищённых заявок заказчик определяет оператора, цели и основания обработки, поля, сроки хранения, места обработки, получателей, права доступа и порядок удаления. Это организационные условия дальнейшего ввода, а не заявление о завершённой правовой экспертизе.

Секреты размещаются только на сервере; публичная клиентская сборка не содержит ключей.

Редактор, проверяющий и администратор имеют отдельные роли. Критические сведения и правила публикуются после контрольной проверки.

Заявка получает реальный номер, ответственного, статус и срок ответа только после подтверждённой записи в защищённом контуре.

Версионируются исходный код, каталог, классификатор и правила. Выпуск можно воспроизвести и откатить.

До промышленного ввода проверяются восстановление из резервной копии, разрешения, журналы и процедуры инцидентов.

# 8 Приёмочные испытания

Каждый протокол содержит версию сайта, каталога и правил, входные данные, ожидаемый и фактический результат, доказательство и исполнителя. Неустранённое нарушение ограничения, раскрытие данных или невозможность завершить основной маршрут блокирует соответствующий этап.

| Код | Проверка | Порог |
| --- | --- | --- |
| AT 01 | Нет образования; попытка подобрать магистратуру после школы; аспирантуру после бакалавриата; ординатуру без проверки специальности | Ни одной категоричной рекомендации с неподтверждённой базой |
| AT 02 | Несовпадение округа или формы; короткий срок; неизвестный бюджет; ДОТ вместо полного онлайна | Ни одного обхода обязательного ограничения |
| AT 03 | РГСУ против более подходящего внешнего варианта; точное равенство | Приоритет РГСУ только при равной оценке |
| AT 04 | Поиск, комбинации фильтров, пустая выдача, сброс и пагинация | Результат совпадает с контрольной выборкой |
| AT 05 | Карточка, источник, избранное, три программы сравнения, попытка добавить четвёртую, печать | Основные действия выполняются; неизвестные поля не исчезают |
| AT 06 | Полнота каждой принятой очереди | 100 процентов от согласованной контрольной выгрузки; все критичные поля имеют статус |
| AT 07 | Клавиатура, фокус, диктор, увеличение, телефон | Нет блокирующих дефектов; аудит WCAG в согласованном объёме |
| AT 08 | Ошибки сети и хранилища; отсутствие секретов и передачи анкеты | Понятное восстановление; нет ложного успеха |
| AT 09 | Отклик фильтра на типовом устройстве в каталоге до 5 000 записей | Целевой p95 не более 300 мс; измеряется отдельно от загрузки |
| AT 10 | Пилот с представителями аудитории | Порог завершения маршрута и понимания рекомендации утверждён до пилота |

# 9 Очереди развития и решения

| Очередь | Задача | Условие завершения |
| --- | --- | --- |
| А | Дизайн и рабочий подбор на проверяемом корпусе первой очереди | Сборка, реестр источников, проверки логики и отчёт |
| Б | Полный согласованный охват РГСУ: головной вуз, российские филиалы, ДПО | Контрольная выгрузка владельца; база приёма, формы и годы разделены |
| В | Расширение России по восьми федеральным округам и проверка прежнего массива | Каждая волна имеет список вузов, знаменатель, ответственного и протокол |
| Г | Защищённые консультации и серверный ИИ | Утверждены процесс, данные и доступ; проведены испытания |
| Д | Пилот и масштабирование | Измерены пользовательские результаты; выполнены согласованные критерии |

Календарные даты, бюджет и состав команды в исходных материалах не определены. Они утверждаются после назначения владельцев и оценки трудоёмкости. Дата приглашения на «Техносреду» 2 сентября не переносится в новый план и не используется как доказательство проведения встречи.

Назначить владельца проекта, редактора каталога и представителей приёмной комиссии и ДПО РГСУ.

Подтвердить состав российских филиалов и уровней первой полной сверки; предоставить контрольную выгрузку.

Согласовать замену прежнего процентного индекса моделью объяснимого предварительного подбора.

Утвердить аудит доступности и пилот; определить целевые пользовательские показатели.

Определить место публикации и круг доступа к новой версии; отдельно решить вопрос замены прежнего GitHub Pages.

# Приложение А Связь с предыдущей редакцией

Группы требований исходного ТЗ сохраняются как ориентир развития. Таблица показывает статус в первой очереди 2.0 и не означает снятие требований промышленного контура.

| Группа исходного ТЗ | Решение версии 2.0 |
| --- | --- |
| FR 001–008 | Анонимный маршрут, подтверждение профиля и работа каталога реализованы. Передача контекста консультанту и серверная история остаются следующей очередью. |
| DATA 001–010 | Появился единый реестр с источником и датой. Полная верификация владельцами, предложения по формам, журнал изменений и контролируемый импорт — дальнейшие работы. |
| AI 001–012 | Правила, подтверждение тем, неизвестные условия и объяснения реализованы в ограниченном контуре. AI 005 о пороге 8 из 13 явно заменяется разделом 5. Серверная модель и экспертная оценка не завершены. |
| OPS 001–008 | Вместо имитации заявки используются официальные контакты и подготовка вопросов. Реальный документооборот, роли и интеграции требуют защищённого контура. |
| SEC 001–008 | Анкета не отправляется и не сохраняется постоянно. Требования к заявкам, ролям, журналам и восстановлению сохраняются до промышленного ввода. |
| A11Y 001–010 | Поддержаны семантика и настройки. Формальная оценка WCAG и испытания с пользователями не подменяются наличием этих функций. |
| NFR 001–008 | Сохранена возможность независимого каталога и версионирования. Нагрузочные, эксплуатационные и восстановительные показатели проверяются до промышленного запуска. |

# Источники и материалы

Исходное техническое задание от 28 августа 2026 года

Опубликованный прототип версии 1.0

Исходный код прототипа версии 1.0

РГСУ — официальный источник

ИТМО — официальный источник

ТПУ — официальный источник

РГУТИС — официальный источник

УрФУ — официальный источник

СКФУ — официальный источник

КФУ · Набережночелнинский институт — официальный источник

РГСУ — контакты приёмной комиссии

Портал ДПО РГСУ — требуется отдельная сверка карточек

W3C — WCAG 2.2, целевой ориентир доступности

Дата сверки веб-источников — 6 сентября 2026 года. Ссылки подтверждают опубликованные сведения в пределах указанного охвата. Наличие записи не подтверждает открытый набор или индивидуальный допуск.